INSIDERS,  ADOBE CONNECT SESSIO	14.12.2011 /J.Hautamäki

Aika	14.12.2011 klo 15.00 – 16.00, AC-huone 1

Läsnä	Veijo  Väisänen (AC yhteys)

Jaana Hautamäki (AC yhteys, Oulun Yliopisto)

Anne Ollikainen (AC yhteys)

Niina Impiö (AC yhteys, Oulun Yliopisto)

Lisäksi ensin Purot Netin ja lopussa AC:n linjoilla Anne Ollikainen 
(Nivalan koulutuksen vastuuopettaja).

Projektisuunnitelman tilanne

Tarkisteltiin Springhouse.purot.netistä löytyvää INSIDERS projektisuunnitelmaa. Käsiteltiin sekä päivitettyä Word versiota että Projektihuoneen etusivulta löytyvää versiota.

Anne Ollikainen kertoi, että Nivalan nuorten valmentavan ohjauksen lähipäivät toteutetaan 2.-3.2.2012. Näin ollen projektiaikataulua tulee nopeuttaa siten, että pilotointeihin liittyvä järjestelmä olisi jo valmiina tuolloin. On myös huomioitava, että käyttäjien ohjeistus tulee hoitaa näiden lähipäivin aikana.

Aikataulutusta tulee nopeuttaa

- Demoympäristöt valmiiksi jo tammikuun puolessa välissä

- Pilottiympäristön valinta

- Ohjausmateriaalien tuottaminen (käyttöönottoa varten)

Saamme järjestelmän demoamiseen ja suunnitteluun käyttöömme autenttista opetusmateriaalia, jota Anne toimittaa meille valmennuksen yhteydessä. Materiaalien toimittamisen lisäksi Anne dokumentoi meille myös perinteisellä menetelmä toteutettuun valmennukseen liittyvää työajankäyttöään. Tätä voidaan käyttää myöhemmin vertailupohjana uuden järjestelmän vs. perinteisen menetelmän vertailussa.

Keskusteltiin siitä, että projektin tieteellistä tarkastelua ja projektisuunnitelman viitekehystä tulisi suunnata enemmän ohjaajan näkökulmaa tarkastelevaksi. Projektisuunnitelman tavoitteena voisi olla työharjoittelujaksojen ohjaus, jonka alle kaikki muu sisältö linkittyy.

Kohderyhmän (nuoriso) näkökulma tulee huomioida rakennettavassa demoympäristöissä esimerkiksi layoutissa. ”Ei saa tehdä liian virallista.” Tulee muistaa, että käyttäjänäkökulma on keskeinen myös arvioitaessa järjestelmän toimivuutta ja soveltuvuutta.

Ohjauksen osalta tavoitellaan erityisesti vuorovaikutuksen parantamista ja motivaation syventämistä.

Seuraava tapaaminen

Seuraava tapaaminen toteutetaan Veijo Väisäsen kutsumana Vyew ympäristössä.

”Kirjautukaa osoitteessa ja menkää jaettuun huoneeseen: https://vyew.com/go/register ”

Tämän kautta voimme projektityöryhmänä testata kyseistä ympäristöä ja sen ominaisuuksia.